Dưới đây là Bảng phân công công việc chi tiết (Task Board) cho Giai đoạn 1: Thiết kế Khái niệm (Conceptual Design) kéo dài trong Tuần 3 và Tuần 4, chiếm 20% trọng số điểm của đồ án.

Trong giai đoạn này, nhóm sẽ hoàn thiện và bàn giao 2 phiên bản báo cáo theo đúng lộ trình của mẫu tài liệu là v1 (Khảo sát và Xác lập Yêu cầu Thiết kế) ở Tuần 3 và v2.1 (Thiết kế CSDL – Mô hình Khái niệm) ở Tuần 4.

### 1. BẢNG TASK TUẦN 3: KHẢO SÁT & XÁC LẬP YÊU CẦU THIẾT KẾ (BÁO CÁO PHIÊN BẢN v1)

Mục tiêu Tuần 3: Hoàn thành phát biểu vấn đề, xác lập mục tiêu hệ thống, bộ quy tắc nghiệp vụ (Database Requirement Specification) và danh sách thực thể sơ bộ cho Đề tài #1.

| Mã Task | Tên công việc & Nội dung chi tiết | Mục trong Báo cáo | Người phụ trách (PIC) | Người hỗ trợ / Review | Sản phẩm đầu ra (Deliverable) | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-T01 | Khởi tạo tài liệu & Thiết lập quy chuẩn báo cáo: - Tạo file báo cáo dùng chung từ file mẫu của môn học, giữ nguyên định dạng, font chữ và kích thước font. - Điền thông tin trang bìa, mã đồ án #1. Quản lý sạc xe điện & bãi đỗ xe thông minh (Smart City) và thông tin 3 thành viên. | Trang bìa & Khung báo cáo v1 | Tiên | Tuấn, Vi | Link Google Docs / File Word bản v1 đã phân quyền cho cả nhóm. | Ngày 2 – Tuần 3 |
| G1-T02 | Viết Phát biểu vấn đề, Phạm vi & Mục tiêu hệ thống: - Soạn thảo phần Giới thiệu và Phạm vi đồ án theo tiêu chuẩn ISO/IEC/IEEE 29148. - Xác định rõ các mục tiêu hệ thống giải quyết bài toán quản lý trạm sạc đô thị, đặt chỗ theo thời gian, tính thời lượng và định giá linh hoạt theo kWh/khung giờ cao điểm. | Mục 1 & Mục 1.1 | Tiên | Vi(Review) | Nội dung hoàn chỉnh Mục 1 và Mục 1.1 trên file báo cáo v1. | Ngày 4 – Tuần 3 |
| G1-T03 | Khảo sát & Đặc tả Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rules): - Phân tích và viết chi tiết các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc dữ liệu (đánh mã BR01, BR02...) cho 5 nhóm: Hạ tầng bãi đỗ/trụ sạc, Người dùng/Phương tiện, Đặt chỗ theo thời gian (chống trùng lịch), Tính thời lượng đỗ/sạc, và Định giá linh hoạt theo khung giờ cao điểm/kWh. | Mục 1.2 | Vi | Tiên (Review logic thời gian & giá) | Bảng danh sách Quy tắc nghiệp vụ & Ràng buộc tại Mục 1.2. | Ngày 5 – Tuần 3 |
| G1-T04 | Xác định tập Thực thể, Thuộc tính & Cấu trúc kế thừa EER sơ bộ: - Từ quy tắc nghiệp vụ của Tuấn, liệt kê danh sách các thực thể, thuộc tính khóa, thực thể yếu. - Xác định các nhánh áp dụng Phân lớp (Specialization) và Tổng quát hóa (Generalization) của Chương 4 (ví dụ: Phân lớp Ô đỗ xe thành Ô đỗ thường / Ô đỗ có sạc; Phân lớp Phương tiện hoặc Người dùng). | Bản nháp chuẩn bị cho Mục 2.1 | Tuấn | Tiên, Tuấn(Cùng chốt thực thể) | Danh sách thực thể, thuộc tính và cấu trúc Superclass/Subclass. | Ngày 5 – Tuần 3 |
| G1-T05 | Họp nhóm Tuần 3, Chốt bản v1 & Báo cáo tiến độ tuần: - Rà soát độ khớp giữa Mục 1.1, 1.2 và danh sách thực thể sơ bộ. - Xuất bản tài liệu phiên bản v1 và ghi nhận báo cáo tiến độ Tuần 3. | Toàn bộ phiên bản v1 | Tiên | Tuấn, Vi | File báo cáo v1 hoàn chỉnh & Biên bản tiến độ Tuần 3. | Chủ Nhật – Tuần 3 |

### 2. BẢNG TASK TUẦN 4: THIẾT KẾ MÔ HÌNH KHÁI NIỆM ER/EER (BÁO CÁO PHIÊN BẢN v2.1)

Mục tiêu Tuần 4: Hoàn thiện sơ đồ ER/EER toàn diện, mô tả chi tiết mô hình khái niệm theo chuẩn kỹ thuật và nộp sản phẩm Giai đoạn 1.

| Mã Task | Tên công việc & Nội dung chi tiết | Mục trong Báo cáo | Người phụ trách (PIC) | Người hỗ trợ / Review | Sản phẩm đầu ra (Deliverable) | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-T06 | Vẽ Sơ đồ ER/EER toàn diện: - Sử dụng công cụ vẽ (Draw.io / Lucidchart) thiết kế sơ đồ ER/EER đầy đủ theo đúng ký hiệu chuẩn của Elmasri. - Thể hiện rõ: Thực thể mạnh/yếu, thuộc tính (khóa, đa trị, dẫn xuất như Thời lượng sạc), bản số (1:1, 1:N, M:N), ràng buộc tham gia toàn phần/bộ phận và các ký hiệu phân lớp/tổng quát hóa (d/o). | Mục 2.1 (Hình vẽ sơ đồ) | Vi | Tiên, Tuấn | File sơ đồ ER/EER chất lượng cao (PNG/PDF) và link file gốc. | Ngày 3 – Tuần 4 |
| G1-T07 | Viết giới thiệu Phần 2 & Mô tả chi tiết Mô hình khái niệm: - Viết phần giới thiệu Mục 2 tham khảo tiêu chuẩn ISO/IEC 19505 / IE Standards. - Mô tả chi tiết từng thực thể, các mối quan hệ (Relationships) và giải thích lý do thiết kế các nhánh EER (Specialization/Generalization) trong Mục 2.1. | Mục 2 & Mục 2.1 (Phần thuyết minh) | Vi (Viết mô tả thực thể & EER) Tuấn (Viết mô tả mối quan hệ) | Tiên (Biên tập & chuẩn hóa) | Nội dung thuyết minh hoàn chỉnh tại Mục 2 và Mục 2.1. | Ngày 5 – Tuần 4 |
| G1-T08 | Kiểm tra chéo (Cross-check) Quy tắc Nghiệp vụ vs. Sơ đồ ER/EER: - Đối chiếu từng quy tắc nghiệp vụ ở Mục 1.2 xem đã được biểu diễn đầy đủ trên sơ đồ ER/EER chưa (tiêu chí này chiếm tới 25% điểm mô hình hóa dữ liệu của nhóm). - Kiểm tra lại logic lưu trữ khung giờ cao điểm và lượng điện kWh trên sơ đồ. | Mục 1.2 & Mục 2.1 | Tuấn & Tiên | Vi (Chỉnh sửa sơ đồ nếu có lỗi) | Bảng checklist đối chiếu quy tắc nghiệp vụ và sơ đồ ER/EER đã chỉnh sửa. | Ngày 6 – Tuần 4 |
| G1-T09 | Cập nhật Tài liệu tham khảo (APA 7th) & Đóng gói bản v2.1: - Trích dẫn các tài liệu tiêu chuẩn (ISO/IEC/IEEE 29148, ISO/IEC 19505, sách giáo trình của Elmasri) theo đúng chuẩn APA Style (7th Edition). - Tổng hợp toàn bộ nội dung, kiểm tra định dạng và xuất bản tài liệu v2.1 để nộp Giai đoạn 1. | Tài liệu tham khảo & Bản v2.1 | Tiên | Tuấn, Vi | File báo cáo phiên bản v2.1 hoàn chỉnh nộp giảng viên. | Chủ Nhật – Tuần 4 |

### 3. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU GIAI ĐOẠN 1 (DÀNH CHO LEADER KIỂM DUYỆT TRƯỚC KHI NỘP)

Trước khi bấm nộp bài vào cuối Tuần 4, Tiên (Nhóm trưởng) cùng cả nhóm cần tích chọn (Checklist) đủ 5 tiêu chí sau để đảm bảo lấy trọn vẹn điểm Giai đoạn 1:

- [ ] Đúng mẫu định dạng: File báo cáo giữ nguyên font chữ, cỡ chữ và khung đề mục của Học viện; đã ghi rõ phiên bản v1 / v2.1.

- [ ] Đầy đủ tính năng EER Chương 4: Sơ đồ bắt buộc có cấu trúc Phân lớp (Specialization) / Tổng quát hóa (Generalization) rõ ràng, sử dụng đúng ký hiệu toán học/mô hình hóa của Elmasri.

- [ ] Giải quyết được 3 bài toán khó của Đề tài #1:

  - Có thực thể/mối quan hệ quản lý đặt chỗ theo thời gian (lưu thời điểm bắt đầu, kết thúc dự kiến, trạng thái đặt chỗ).

  - Có cơ chế tính toán thời lượng đỗ/sạc (thời gian check-in, check-out thực tế).

  - Có thực thể quản lý biểu giá linh hoạt theo khung giờ cao điểm/thấp điểm và theo dõi lượng điện tiêu thụ theo đơn vị kWh.

- [ ] Khớp 100% giữa lời văn và sơ đồ: Mọi quy tắc nghiệp vụ nêu ở Mục 1.2 đều phải nhìn thấy thực thể, thuộc tính hoặc mối quan hệ tương ứng trên sơ đồ ở Mục 2.1.

- [ ] Trích dẫn chuẩn APA 7th Edition: Các tiêu chuẩn ISO/IEC/IEEE 29148, ISO/IEC 19505 và tài liệu tham khảo đã được liệt kê đúng chuẩn ở cuối báo cáo.